УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области

от	30.09.2013  №   223

Муниципальная программа Подосиновского района

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

( в редакции постановлений Администрации Подосиновского района от 07.02.2014 № 45, от 18.11.2014 № 307, от 30.12.2014 № 387, от 15.12.2015 № 399, от 30.15.2015 № 456, от 11.03.2016 № 60, от 04.05.2016 № 108, от 16.05.2016 № 113, от 05.07.2016 № 167,  от 16.12.2016 № 339, от 17.04.2017 № 71, от 13.06.2017 № 137, от 01.11.2017 № 237, от 01.11.2017 № 237, от 21.11.2017 № 254, от 21.12.2017 № 269, от 26.02.2018 № 30, от 17.04.2018 № 51, от 07.12.2018 № 248, от 29.12.2018 № 280, от 15.04.2019 № 102, от 20.06.2019 № 159, от 13.09.2019 № 210, от 03.10.2019 № 240, от 08.11.2019 № 269, от 24.12.2019 № 298)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Подосиновского района

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

| Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Подосиновского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района |
| Соисполнители Программы | учреждения и предприятия транспорта и дорожного хозяйства Подосиновского района |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры Подосиновского района Кировской области с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития района |
| Задачи Программы | Развитие дорожного хозяйства; Развитие автомобильного транспорта; Реализация межотраслевых проектов |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,км; ремонт автомобильных мостов на автодорогах общего пользования местного значения, п. м; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП,%; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц количество физических и юридических лиц потребителей, использующих услуги предприятия по перевозке пассажиров, чел. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2022 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |
| Объёмы и источники финансирования Программы | всего 369614,814 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 297950,13 тыс. рублей; бюджет района 71664,684 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 309,094км, ежегодно; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,363 км к концу 2022 года; ремонт автомобильных мостов на автодорогах общего пользования местного значения - 182,5 п.м. к концу 2022 года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 97% к концу 2022 года; доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 3% ежегодно; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием - 4 единицы |

1 Средства привлекаются по согласованию.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Транспортный комплекс является важнейшим сектором экономики района. Его прогрессивное развитие обуславливает  рост отраслей экономики и промышленности.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Статистические данные показывают отсутствие роста пассажирооборота. С 2009 года пассажирооборот транспорта общего пользования снизился на 20% против уровня 2012 года и составил 210 тыс. пассажиров при дальности поездки до 15 километров. (таблица №  1)

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения

таблица №  1

| N п/п | Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по видам сообщения | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2009 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Междугородное сообщение, всего | тыс. чел. | 20,5 | 18,2 | 15,5 | 14,3 | 51% |
| 1.1 | в т.ч. автобусное | тыс. чел. | 20,5 | 18,2 | 15,5 | 14,3 | 51% |
| 2 | Пригородное сообщение, всего | тыс. чел. | 227,2 | 245,8 | 217,2 | 210 | 80% |
| 2.2 | в т.ч. автобусное | тыс. чел. | 227,2 | 245,8 | 217,2 | 210 | 80% |

Географическое положение Подосиновского района предполагает взаимодействие с соседними районами как нашей так и соседних областей. Тем не менее до настоящего времени район не имеет устойчивого выхода в Опаринский район и областной центр город Киров. Состояние транспортной сети сегодня является серьезным сдерживающим фактором  развития района, снижает возможности развития малого предпринимательства и конкурентоспособность района в области .

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, и как следствие  нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и недостаточное применение новых технологий. В районе 329,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые содержатся с регулярным недофинансированием  примерно 30% финансирования от нормативного. (таблица №  2)

Таблица №  2

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

| N п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 12487,6 | 15098,1 | 18535,9 |
| 2 | Ремонт автодорог | тыс.руб. | 695,0 | 3009,5 | 1636,5 |

В связи со структурной перестройкой системы образования и здравоохранения социальная значимость транспортной системы значительно возрастает. Последствия этого процесса можно компенсировать только  за счет качественного изменения транспортной системы. (таблица № 3)

Таблица № 3

Основные экономические показатели транспортного комплекса

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая численность, занятых в транспортном комплексе | человек | 46 | 45 | 44 | 44 |
| 2 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг в транспортном комплексе | млн. рублей | 7,4 | 9,3 | 8,6 | 9,2 |
| 3 | Объем платных транспортных услуг населению район: |  | 56,1 | 63,0 | 78,1 | 76,1 |
|  | транспортный комплекс | млн. рублей | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,1 |
|  | в процентах к итогу по району | процент | 9 | 8,5 | 7,5 | 8,0 |

- Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,, от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432) и программой социально – экономического развития Подосиновского района Кировской области на 2012-2014 годы.

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех видов деятельности транспортной системы Подосиновского  района.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Подосиновского района относятся:

сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильного транспорта являются создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения  системы общественного транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регулируемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также удовлетворение потребности населения Подосиновского района в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию района.

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Кировской области и Подосиновского района.

Целью муниципальной программы является:

развитие транспортной инфраструктуры Подосиновского района Кировской области с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития района.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

развитие дорожного хозяйства;                            
развитие автомобильного транспорта;                      
реализация межотраслевых проектов.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2014 – 2022 годы без разделения на этапы.

3.Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы.

Программа направлена на реализацию мероприятий:

содержание и ремонт автодорог;

дотирование пассажирских перевозок (на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Подосиновского района и в связи с провозом льготных категорий граждан);

реконструкция автодороги Подосиновец-Шолга-гр.Вологодской области.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2.

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

В случае принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, будут разработаны и утверждены дополнительные нормативные правовые акты Подосиновского района.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Объем финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования    составит 369614,814 тыс. рублей, в том числе за счет:

областного бюджета – 297950,13 тыс. рублей;

бюджета района – 71664,684 тыс. рублей.

.

Объем финансирования Программы по годам

Таблица

| Источник финансирования | Всего по Программе | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Областной бюджет | 297950,13 | 21006,07 | 22877,75 | 40879,48 | 35757,42 | 47374,41 | 33872 | 37645 | 29269 | 29269 |
| Бюджет района | 71664,684 | 5236,81 | 2340,69 | 9771,29 | 7869,69 | 10516,704 | 11662,3 | 9229,1 | 7362,7 | 7675,4 |
| Всего: | 369614,814 | 26242,88 | 25218,44 | 50650,77 | 43627,11 | 57891,114 | 45534,3 | 46874,1 | 36631,7 | 36944,4 |

Средства областного бюджета привлекаются согласно программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области».  Порядок предоставления денежных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Подосиновского района Кировской области определяется распоряжениями Правительства Кировской области.

Внебюджетные источники - средства инвесторов привлекаются в рамках государственно частного партнерства по реализации межотраслевых проектов.

Объемы финансирования, предусматриваемые на реализацию Программы за счет средств местных бюджетов, рассчитаны исходя из требований софинансирования для получения субсидий из областного бюджета.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлена в приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Подосиновского района |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и транспорт |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированной | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения),

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы по конкретным объектам, утверждаемым Администрацией Подосиновского района в рамках муниципальных целевых программ, с запланированными осуществляется по формуле:

Nвып = Nф / Nпл х 100%, где:

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, (%);

Nф – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Nпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл, где:

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства бюджета района – в соответствии с решением районной Думы Подосиновского района Кировской области об утверждении бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эпр = (Пэф + Nвып + Фкоэф), где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (долей единиц с двумя знаками после запятой).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 50 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 02.08.2013 №166 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района».

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет:

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,   отчет о ходе

реализации муниципальной программы  в управление экономики и прогнозирования

Администрации Подосиновского района;

ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения, финансовым управлением в управление экономики и прогнозирования и финансовое управление. Годовой отчёт размещается на  официальном сайте муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на едином Интернет-портале www.podosadm.ru.»;

в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, по муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее – доклад), согласованный с заместителем главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения, управлением экономики и прогнозирования, финансовым управлением, и представляет в коллегию Администрации Подосиновского района.

______________

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя, наименование муниципальных образований | Ед. изм. | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2012 год (базовый) | текущий 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно | км | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 309,094 | 309,094 | 309,094 | 309,094 | 309,094 | 309,094 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,6 | 4,8 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 1,363 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильных мостов на автодорогах общего пользования местного значения | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,55 | 0 | 0 | 0 | 90,55 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц населенных пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

Перечень мероприятий Программы

|  | Задачи, наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Всего по Программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Задача. Развитие дорожного хозяйства | областной | 297950,13 | 21006,07 | 22877,75 | 40879,48 | 35757,42 | 47374,41 | 33872 | 37645 | 29269 | 29269 |  |
|  |  | районный | 55557,684 | 3773,81 | 1274,99 | 8371,29 | 7569,69 | 8826,704 | 7974 | 5729,1 | 5862,7 | 6175,4 |  |
|  |  | всего | 353507,814 | 24779,88 | 24152,74 | 49250,77 | 43327,11 | 56201,114 | 41846 | 43374,1 | 35131,7 | 35444,4 |  |
| 1,1 | Содержание автодорог | областной | 228491,8 | 17655 | 22036,8 | 22683 | 24624 | 27258 | 26641 | 29056 | 29269 | 29269 | УВЖО |
|  |  | районный | 23555,88 | 930,37 | 1176,49 | 1219,27 | 3739 | 1443,62 | 1409,03 | 3200 | 5862,7 | 6175,4 |  |
|  |  | всего | 252047,68 | 18585,37 | 23213,29 | 23902,27 | 28363 | 28701,62 | 28050,03 | 32256 | 35131,7 | 35444,4 |  |
| 1,2 | Дополнительные объемы по содержанию автодорог | областной | 11335 | 2337 | 0 | 960 | 3956 | 1792 | 2290 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 12310,887 | 2140,54 | 0 | 3212,06 | 227,69 | 4595,91 | 2134,687 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 23645,887 | 4477,54 | 0 | 4172,06 | 4183,69 | 6387,91 | 4424,687 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,3 | Ремонт деревянного моста через реку Пушма на автомобильной дороге Скрябино-Пинюг Подосиновского района | областной | 1014,07 | 1014,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 1014,07 | 1014,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
| 1,4 | Разработка проекта дислокации дорожных знаков и разметки | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный | 614,5 | 314,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | всего | 614,5 | 314,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
| 1,5 | Обследование мостов | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 278,17 | 98 | 0 | 180,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 278,17 | 98 | 0 | 180,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,6 | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 615,4 | 215,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 615,4 | 215,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,7 | Приобретение, строительство и ремонт остановочных павильонов | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 214,52 | 75 | 0 | 39,52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 214,52 | 75 | 0 | 39,52 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,8 | Ремонт моста через реку Пушму на автомобильной дороге подъезд к д. Лодейно | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,9 | Паспортизация автодорог | областной | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 1021,83 | 0 | 0 | 21,83 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 1416,83 | 0 | 0 | 416,83 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,10 | Субсидия поселениям на дорожную деятельность | областной | 28113,36 | 0 | 840,95 | 3000 | 0 | 15683,41 | 0 | 8589 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 8558,5 | 0 | 0 | 1829,4 | 1840 | 760 | 0 | 4129,10 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 36671,86 | 0 | 840,95 | 4829,4 | 1840 | 16443,41 | 0 | 12718,1 | 0 | 0 |  |
| 1,11 | Разработка проектной документации на ремонт мостов через реку Пушму | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 5395,5 | 0 | 98,5 | 500 | 1763 | 1734 | 1000 | 300 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 5395,5 | 0 | 98,5 | 500 | 1763 | 1734 | 1000 | 300 | 0 | 0 |  |
| 1,12 | Ремонт моста через реку Пушму на автомобильной дороге Подосиновец-Ровдино-Страшково и стройконтроль | областной | 13841,5 | 0 | 0 | 13841,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 1033,32 | 0 | 0 | 1033,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 14874,82 | 0 | 0 | 14874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,13 | Ремонт подъездов к сельским населенным пунктам удаленным от медучреждений | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,14 | Межевание земельных участков под мостовыми сооружениями | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УМИ и ЗР |
|  |  | районный | 1087,95 | 0 | 0 | 335,72 | 0 | 152,23 | 200 | 400 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 1087,95 | 0 | 0 | 335,72 | 0 | 152,23 | 200 | 400 | 0 | 0 |  |
| 1,15 | Оплата работ предыдущего периода | областной | 10399,42 | 0 | 0 | 0 | 7177,42 | 2641 | 581 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 140,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 10540,364 | 0 | 0 | 0 | 7177,42 | 2781,944 | 581 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1,16 | Ремонт автомобильных дорог | областной | 4359,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359,156 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 342,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,217 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 4701,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701,373 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.17 | Ремонт водопропускных труб | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 2767,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1379,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 2767,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1379,1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Задача. Развитие автомобильного транспорта | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВЖО |
|  |  | районный | 15068,7 | 1463 | 1065,7 | 1400 | 300 | 1690 | 3688,3 | 3500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  | всего | 15068,7 | 1463 | 1065,7 | 1400 | 300 | 1690 | 3688,3 | 3500 | 1500 | 1500 |  |
| 2,1 | Оплата работ по перевозке пассажиров и багажа | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФУ |
|  |  | районный | 13918,7 | 1463 | 1065,7 | 1400 | 300 | 1690 | 1440,2 | 3500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  | всего | 13918,7 | 1463 | 1065,7 | 1400 | 300 | 1690 | 1440,2 | 3500 | 1500 | 1500 |  |
| 2,2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФУ |
|  |  | районный | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | областной | 297950,13 | 21006,07 | 22877,75 | 40879,48 | 35757,42 | 47374,41 | 33872 | 37645 | 29269 | 29269 |  |
|  |  | районный | 71664,684 | 5236,81 | 2340,69 | 9771,29 | 7869,69 | 10516,704 | 11662,3 | 9229,1 | 7362,7 | 7675,4 |  |
|  |  | всего | 369614,814 | 26242,88 | 25218,44 | 50650,77 | 43627,11 | 57891,114 | 45534,3 | 46874,1 | 36631,7 | 36944,4 |  |

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 5236,81 | 2340,69 | 9771,29 | 7869,69 | 10516,704 | 11662,3 | 9229,1 | 7362,7 | 7675,4 |
|  |  | отв. исполнитель Программы | 5236,81 | 2340,69 | 9771,29 | 7869,69 | 10516,704 | 11662,3 | 9229,1 | 7362,7 | 7675,4 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение  №4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 26242,88 | 25218,44 | 50650,77 | 43627,11 | 57891,114 | 45534,3 | 46874,1 | 36631,7 | 36944,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 21006,07 | 22877,75 | 40879,48 | 35757,42 | 47374,41 | 33872 | 37645 | 29269 | 29269 |
|  |  | бюджет района | 5236,81 | 2340,69 | 9771,29 | 7869,69 | 10516,704 | 11662,3 | 9229,1 | 7362,7 | 7675,4 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x – финансирование отсутствует

_________________