УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 26.09.2013  №  220

Муниципальная программа Подосиновского района

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

(в редакции постановлений Администрации Подосиновского района                   от 18.11.2014 № 318, от 30.12.2015 № 453, от 27.07.2016 № 195, от 30.12.2016 № 369, от 29.12.2017 № 289, от 23.01.2018 № 15, от 18.04.2018 № 52, от 09.07.2018 № 111, от 29.12.2018 № 287, от 05.06.2019 № 147, от 18.10.2019 № 254, от 28.12.2019 № 321)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Подосиновского района

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

| Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Подосиновского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Подосиновского района (Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Демьяновского городского поселения, Администрация Подосиновского городского поселения, Администрация Пинюгского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отдельные мероприятия: Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области; Переселение граждан, проживающих на территории Подосиновского района из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры; улучшение состояния многоквартирных домов с восстановлением состояния общего имущества дома до нормативных требований; обеспечение достройки многоквартирного дома путем направления средств на приобретение жилых помещений в соответствующем доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; участие поселений района в конкурсе заявок по капитальному ремонту многоквартирных домов; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных жилых домов |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, (%); доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, (%); количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (семьи) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Всего – 111024,401 тысяч рублей в том числе: федеральный бюджет – 84461,082 тысяч рублей, областной бюджет – 23743,944 тысяч рублей, бюджет поселений – 2647,075 тысяч рублей, районный бюджет – 172,3 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения 12% ежегодно; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 12% ежегодно; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 12% ежегодно; количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания – 59 семей к концу 2023 года. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Настоящая Программа разрабатывается для выполнения стратегической цели и приоритетных задач социально-экономического развития Подосиновского района Кировской области.

Жилищно-коммунальное хозяйство Подосиновского района функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения (48% от общей численности населения района имеют доход ниже величины прожиточного минимума) и при высокой жилищной обеспеченности на одного жителя – 35,05 кв. метра.

Общая площадь жилищного фонда района составляет 477,9 тыс. кв. метров.

Свыше 20% от общего числа жилых домов и многоквартирных домов имеют износ свыше 65%, и 54% домов имеют износ от 31% до 65%.

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что более половины жилищного фонда подлежит капитальному ремонту.

Коммунальное хозяйство Подосиновского района существенно отличается по уровню развития в городских и сельских поселениях, до 95% коммунальных услуг предоставляются в трех городских поселениях.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 25 источниками тепла, эксплуатируется 41,2 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, из них 20 % сетей нуждается в замене. Доля потерь тепловой энергии составляет 10 %. Фактический расход электроэнергии по теплоснабжению превышает нормативный на 0,75 % (норма 67 кВт.час/Гкал, фактический расход 67,5 кВт.час/Гкал).

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 80,5 км. водопроводных сетей, 1 насосная станция первого подъёма, 1 открытый водозабор, 141 водозаборная скважина. 46,7% водопроводных сетей нуждается в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет  25%.	Отведение сточных вод осуществляется канализационными сетями, протяженностью 26,66 км, из них 20% нуждается в замене, имеется 1 канализационная насосная станция, и 1 канализационно-очистная станция. 50% сточных вод проходит через очистные сооружения.

Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищно-коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Реализация на территории района мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области» на 2011-2012 годы позволила добиться экономии энергоресурсов.

Увеличилась надежность коммунальных систем, сократилось число аварий на сетях водоснабжения на 1%  ( в 2012 году 1,33 аварии на 1 км сети, в 2013 году – 1,27). Сократилось количество утечек и неучтенного коммунального ресурса по холодному водоснабжению на 2% за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом.

Незначительные положительные изменения произошли по критериям доступности жилищно-коммунальных услуг. За счет увеличения совокупного дохода семьи снизилась доля семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на 20%.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для её поддержки. Всё это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда,

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей;

низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов;

низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере  социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа базируется на положениях:

Жилищного кодекса Российской Федерации;

федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050.

Целями  муниципальной  программы являются:

повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

улучшение состояния многоквартирных домов с восстановлением состояния общего имущества дома до нормативных требований;

обеспечение достройки многоквартирного дома  путем  направления средств на приобретение жилых помещений в соответствующем доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

обеспечение   модернизации   объектов   коммунальной инфраструктуры;

участие поселений района в конкурсе заявок по капитальному ремонту многоквартирных домов;

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных жилых домов.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения ,%;

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии,%;

Количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, семья.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1

Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении № 6.

о фоПланируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищногнда приведены в приложении № 7.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведены в приложении № 8.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» приведен в  приложение 9.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» приведен в приложение 10.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» приведен в  приложение 11.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» приведен в  приложение 12.

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2025 годы.

Разделение реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения следующих отдельных мероприятий:

реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области;

капитальный ремонт жилищного фонда на территории Подосиновского района;

переселение граждан, проживающих на территории Подосиновского района из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Программные мероприятия направлены на реформирование правоотношений, развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг и приведены в приложении № 2.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

В случае принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, будут разработаны и утверждены дополнительные нормативные правовые акты Подосиновского района.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составит 111024,401 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 84461,082  тысяч рублей,

средства областного бюджета – 23743,944 тысяч рублей,

средства бюджета поселений – 2647,075 тысяч рублей,

районный бюджет – 172,3 тысячи рублей.

| Источник финансирования | Всего по Программе | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет | 84461,082 | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863,882 | 0 | 36833,3 |
| Областной бюджет | 23743,944 | 1 731,7 | 8720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 116,944 | 0 | 334,8 |
| Бюджет поселения | 2647,075 | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
| районный бюджет | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 111024,401 | 8 345,4 | 25161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 10 000 | 0 | 0 | 12993,82 | 0 | 37205,4 |

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет федерального бюджета  определен Федеральным  законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ. Процент софинансирования за счет федерального бюджета составляет 62,5% к общему объему финансирования муниципальной программы.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета определен с учетом областного бюджета и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 24 тыс. рублей. Процент софинансирования областного бюджета составит 28% к общему объему финансирования муниципальной программы.

Процент софинансирования за счет средств местных бюджетов составит 9,5% к общему объему финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счёт средств бюджета района, устанавливается решениями Подосиновского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района представлена в приложении № 3

Затраты определены на основании данных, представленных органами местного самоуправления района.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования представлена в приложении № 4

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

занижение лимита средств местного бюджета, направляемых  для реализации мероприятий муниципальной программы;

массовый отказ собственников предприятий,  управляющих компаний, товариществ собственников жилья от реализации мероприятий муниципальной программы.

Все эти риски могут повлечь снижение показателей реализации муниципальной программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

увеличением доли финансирования за счёт местного бюджета;

субсидированием товарищества собственников жилья для финансирования  мероприятий муниципальной программы;

привлечение иных внебюджетных средств финансирования  мероприятий муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения),

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы по конкретным объектам, утверждаемым Администрацией Подосиновского района в рамках муниципальной программы, с запланированными осуществляется по формуле:

Nвып = Nф / Nпл х 100%, где:

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, (%);

Nф – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Nпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл, где:

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства бюджета района – в соответствии с решением районной Думы Подосиновского района Кировской области об утверждении бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эпр = (Пэф + Nвып + Фкоэф), где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

Фкоэф – коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (долей единиц с двумя знаками после запятой).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 50 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 02.08.2013 №166 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района».

Ответственный исполнитель программы представляет:

ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района.

Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы подготавливается управлением по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с первым заместителем главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения, финансовым управлением и  ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляется управлением по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района в управление экономики и прогнозирования и финансовое управление. Годовой отчёт размещается на официальном сайте Администрации Подосиновского района на едином Интернет-портале www.podosadm.ru.

По итогам реализации муниципальной программы управлением по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад, согласованный с первым заместителем главы Администрации Подосиновского района по вопросам жизнеобеспечения, управлением экономики и прогнозирования, финансовым управлением, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации, и представляет его в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, в коллегию при главе Подосиновского района.

- Участие муниципальных образований района в реализации муниципальной программы.

Муниципальные образования Подосиновского района  в рамках муниципальной программы принимают непосредственное участие в реализации мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту водопроводных сетей, капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, непригодного для дальнейшего проживания с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы в разрезе  муниципальных образований района приведены в приложении № 5.

Приложение №  1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| п/п | Наименование показателя |  | ед.изм. |  | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. (базовый) |  | 2013 г. (оценка) |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021г. |  | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г |  |
| Отдельное мероприятие. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2012 году |  | (%) |  | 46 |  |  | 49 |  | 46 |  | 44 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |  | (%) |  | 27 |  |  | 55 |  | 22 |  | 17 |  | 30 |  | 27 |  | 27 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |  | (%) |  | 15 |  |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Отдельное мероприятие. Переселение граждан, проживающих на территории Подосиновского района из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  | семей) |  | 32 |  |  | - |  | 0 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 2

Перечень программных мероприятий и их объем финансирования

|  | Решаемые задачи, программные мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 8 345,4 | 25161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 10 000 | 0 | 0 | 12993,82 | 0 | 37205,4 | 111024,401 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863,882 | 0 | 36833,3 | 84461,082 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 731,7 | 8720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 116,944 | 0 | 334,8 | 23743,944 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1500 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 | 2647,075 |  |
| 1.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Пинюгского городского поселения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Администрация Пинюгского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 |  |
| 1.2 | Реконструкция системы водоснабжения пгт. Демьяново | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | Администрация Демьяновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |  |
| 1.3 | Ремонт системы водоснабжения пгт Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | Администрация Подосиновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,581 |  |
| 1.4 | Приобретение водонагревателей для системы теплоснабжения пгт Демьяново | Всего, в том числе: | 0 | 544,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,4 | Администрация Демьяновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 423,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,2 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 121,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,2 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей п.Демьяново Подосиновского района Кировской области | Всего, в том числе: | 0 | 3 651,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651,7 | Администрация Демьяновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 2 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990,0 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 661,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,7 |  |
| 1.6 | Приобретение двух котлов на котельную № 3 ПНИ п. Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | Администрация Подосиновского городского поселения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 365,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,5 |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |  |
| 1.7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда пгт Демьяново | Всего, в том числе: | 8 345,4 | 19 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27820,8 | Администрация Демьяновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22045,6 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 731,7 | 4 040,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772,4 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |  |
| 1.8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 230,7 | Администрация Подосиновского района, Администрация Подосиновского и Пинюгского городских поселений, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 718,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340,1 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 |  |
|  | 1.8.1 Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Подосиновец Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142,3 | Администрация Подосиновского района, Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057,5 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,4 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 |  |
|  | 1.8.2 Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Пинюг Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 760,9 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199,2 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 |  |
|  | 1.8.3 Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме в пгт Пинюг Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 168,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 168,9 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 815,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 815,3 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301,9 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 |  |
|  | 1.8.4 Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность в многоквартирном доме в пгт Демьяново Кировской области в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158,6 | Администрация Подосиновского района, Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,6 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 |  |
| 1.9 | Замена котлов в котельной №1 «Администрация» пгт Подосиновец | Всего, в том числе: | 0 | 802,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,9 | Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 682,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,5 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,4 |  |
| 1.10 | Ремонт тепловой сети в пгт Пинюг | Всего, в том числе: | 0 | 257,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,1 | Администрация Пинюгского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 218,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,5 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,6 |  |
| 1.11 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (пгт Демьяново) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670,864 | 0 | 14623,4 | 26294,264 | Администрация Демьяновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11554,155 | 0 | 14477,2 | 26031,355 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,038 | 0 | 131,6 | 236,638 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,671 | 0 | 14,6 | 26,271 |  |
| 1.12 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (пгт Подосиновец) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322,956 | 0 | 22582 | 23904,956 | Администрация Подосиновского городского поселения, УВЖО |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309,726 | 0 | 22356,3 | 23666,026 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,907 | 0 | 203,2 | 215,107 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323 | 0 | 22,5 | 23,823 |  |

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | очередной год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 | четвертый год планового периода 2018 | пятый год планового периода 2019 | шестой год планового периода 2020 | седьмой год планового периода 2021 | восьмой год планового периода 2022 | девятый год планового периода 2023 | десятый год планового периода 2024 | год завершения действия программы 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 172,3 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области | всего | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | очередной год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 | четвертый год планового периода 2018 | пятый год планового периода 2019 | шестой год планового периода 2020 | седьмой год планового периода 2021 | восьмой год планового периода 2022 | девятый год планового периода 2023 | десятый год планового периода 2024 | год завершения действия программы 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 8 345,4 | 25 161,5 | 0 | 46,0 | 17230,7 | 41,581 | 10 000 | 0 | 0 | 12993,82 | 0 | 37205,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863,882 | 0 | 36833,3 |
|  |  | областной бюджет | 1 731,7 | 8 720,4 | 0 | 0 | 4340,1 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 116,944 | 0 | 334,8 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 009,2 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 1 500 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области | всего | 0 | 5 686,1 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 4 679,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 1 006,4 | 0 | 46,0 | 0 | 41,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 8 345,4 | 19 475,4 | 0 | 0 | 17230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993,82 | 0 | 37205,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 613,7 | 15 431,9 | 0 | 0 | 12718,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12863,882 | 0 | 36833,3 |
|  |  | областной бюджет | 1 731,7 | 4 040,7 | 0 |  | 4340,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,944 | 0 | 334,8 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,994 | 0 | 37,3 |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

Сведения о  показателях  эффективности реализации муниципальной программы в разрезе муниципальных образований района.

| п/п | Наименование показателя | ед.изм | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. (базовый) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | Отдельное мероприятие. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Подосиновского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2012 году: Демьяновское городское поселение Подосиновское городское поселение | (%) | 46 | 45 | 42 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | (%) | 46,7 | 53,3 | 50 | 47 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть: Демьяновское городское поселение Подосиновское городское поселение | (% | 49,2 | 49 | 39 | 29 | 42 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | (%) | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии: Демьяновское городское поселение Подосиновское городское поселение | (%) | 21 | 20 | 19,5 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | (%) | 8,4 | 7,7 | 6,5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|  | Отдельное мероприятие. Переселение граждан, проживающих на территории Подосиновского района из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания : Демьяновское городское поселение | (чел.) | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подосиновское городское поселение | (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пинюгское городское поселение | (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса /реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в т.ч.: | x | 8 | x | x | 38 | 38 | 523,70 | 16 | 0 | 16 | 523,70 | 0,00 | 523,70 | 17 230 ,7 | 12 718,3 | 4 340,1 | 172,3 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 38 | 38 | 523,70 | 16 | 0 | 16 | 523,70 | 0,00 | 523,70 | 17 230,7 | 12 718,3 | 4 340,1 | 172,3 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подосиновский муниципальный район | x | x | x | x | 38 | 38 | 523,70 | 16 | 0 | 16 | 523,70 | 0,00 | 523,70 | 17 230,7 | 12 718,3 | 4 340,1 | 172,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 15 | 7 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 3 | 3 | 90,70 | 2 | 0 | 2 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 2 984,2 | 2 202,7 | 751,6 | 29,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 16 | 8 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 3 | 3 | 89,60 | 2 | 0 | 2 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 2 948,0 | 2 176,0 | 742,5 | 29,5 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 9 | 4 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 5 | 5 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 2 661,8 | 1 964,7 | 670,5 | 26,6 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Пинюг, ул. Мира, д. 4 | 3 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 6 | 6 | 53,00 | 2 | 0 | 2 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 1 743,8 | 1 287,1 | 439,2 | 17,4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Пинюг, ул. Привокзальная, д. 27 | 6 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 4 | 4 | 55,70 | 2 | 0 | 2 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 1 832,6 | 1 352,7 | 461,6 | 18,3 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Пинюг, ул. Пролетарская, д. 8 | 5 | 07.12.2011 | I.2019 | IV.2019 | 1 | 1 | 27,90 | 1 | 0 | 1 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 918,0 | 677,6 | 231,3 | 9,2 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Подосиновец, ул. Свободы, д. 45 | 2 | 10.08.2011 | I.2019 | IV.2019 | 13 | 13 | 93,60 | 4 | 0 | 4 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | 3 079,6 | 2 273,1 | 775,7 | 30,8 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Подосиновец, ул. Свободы, д. 52 | 1 | 21.05.2011 | I.2019 | IV.2019 | 3 | 3 | 32,30 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 1 062,7 | 784,4 | 267,7 | 10,6 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 523,70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 1 | Подосиновский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 523,70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 523,70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 1 | Подосиновский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 523,70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |

Приложение № 8

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в т.ч.: | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подосиновский муниципальный район | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 17 230,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 15 | 90,70 | 2 984,2 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 2 984,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 16 | 89,60 | 2 948,0 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 2 948,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Пинюг, ул. Космонавтов, д. 9 | 80,90 | 2 661,8 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 2 661,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Пинюг, ул. Мира, д. 4 | 53,00 | 1 743,8 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 1 743,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Пинюг, ул. Привокзальная, д. 27 | 55,70 | 1 832,6 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 1 832,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Пинюг, ул. Пролетарская, д. 8 | 27,90 | 918,0 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 918,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Подосиновец, ул. Свободы, д. 45 | 93,60 | 3 079,6 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 3 079,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Подосиновец, ул. Свободы, д. 52 | 32,30 | 1 062,7 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 1 062,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 369,30 | 20 | х |
| Итого по Подосиновский муниципальный район |  |  | х | х | 369,30 | 20 | х |
| 1 | Демьяново | пгт. Демьяново, ул. Советская, д. 17 | 1958 | 26.08.2015 | 331,70 | 17 | 29.12.2023 |
| 2 | Подосиновец | пгт. Подосиновец, ул. Льнозаводская, д. 5 | 1931 | 04.03.2015 | 37,60 | 3 | 29.12.2023 |

Приложение 10

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 369,30 | 20 | х |
| Итого по Подосиновский муниципальный район |  |  | х | х | 369,30 | 20 | х |
| 1 | Демьяново | пгт. Демьяново, ул. Советская, д. 17 | 1958 | 26.08.2015 | 331,70 | 17 | 29.12.2023 |
| 2 | Подосиновец | пгт. Подосиновец, ул. Льнозаводская, д. 5 | 1931 | 04.03.2015 | 37,60 | 3 | 29.12.2023 |

Приложение 11

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.вт.ч.: | 20 | 10 | 1 | 9 | 369,30 | 44,30 | 325 | 12 993 820,00 | 12 863 882,00 | 116 944,00 | 12 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 20 | 10 | 1 | 9 | 369,30 | 44,30 | 325 | 12 993 820,00 | 12 863 882,00 | 116 944,00 | 112 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Подосиновский муниципальный район | 20 | 10 | 1 | 9 | 369,30 | 44,30 | 325 | 12 993 820,00 | 12 863 882,00 | 116 944,00 | 12 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 12

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| Наименование муниципального образования |  | Всего расселяемая площадь жилых помещений |  | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  | Строительство домов |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь |  | Расселяемая площадь |  | Стоимость |  | Расселяемая площадь |  | Расселяемая площадь |  | Расселяемая площадь |  | Приобретаемая площадь |  | Стоимость |  | Приобретаемая площадь |  | Стоимость |  | Приобретаемая площадь |  | Стоимость |  | Приобретаемая площадь |  | Стоимость |  | Приобретаемая площадь |  | Стоимость |  |  |
|  |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | руб. |  | кв.м |  | кв.м |  | кв. м |  | кв. м |  | руб. |  | кв. м |  | руб. |  | кв. м |  | руб. |  | кв. м |  | руб. |  | кв. м |  | руб. |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.вт.ч.: |  | 369,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  |  |
|  | Всего по этапу 2023 года |  | 369,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  |
|  | Итого по Подосиновский муниципальный район |  | 369,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 369,30 |  | 12 993 820,00 |  |