АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЮГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                                                                                 № 82

пгт Пинюг

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области»

на 2018 – 2022 годы

С целью повышения уровня благоустройства территории муниципального образования Пинюгское городское поселение Администрация Пинюгского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области» на 2018 - 2022 годы (далее – муниципальная программа). Прилагается.

2.Определить ответственным исполнителем муниципальной  программы Администрацию Пинюгского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пинюгского городского поселения                                         М.В. Диланова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Пинюгского городского поселения

от 29.12.2017 № 82

- Муниципальная программа

- «Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение

- Подосиновского района Кировской области»

- на 2018-2022 годы

- Паспорт муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды муниципального образования

- Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области»

- на 2018-2022 годы

| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области |
| Участники Программы | Администрация Пинюгского городского поселения, жители многоквартирных домов, общественная комиссия |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области |
| Задачи Программы | - - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области; - - Повышение уровня благоустройства общественных территорий пгт Пинюг муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области; - - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства; - количество благоустроенных общественных территорий. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объем финансового обеспечения Программы | Всего 4443,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 4395,0 тыс. рублей; бюджет поселения – 48,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2022 года составит 100%; за период 2018 - 2022 годов ожидается: -количество благоустроенных дворовых территорий составит 3 единицы; - количество благоустроенных общественных территорий составит 7 единиц. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области.

В Пинюгском городском поселении общее количество многоквартирных домов, имеющих общее имущество составляет 6. Дворовые территории многоквартирных домов  поселением не благоустраивались, частичное благоустройство было выполнено самими жильцами домов, в основном это разбивка цветников.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Пинюгское городского поселения Подосиновского района Кировской области являются:

- недостаточное освещение  дворовых и общественных территорий;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и общественных территорий;

- не оборудованы площадки для сбора ТБО.

Муниципальная программа Пинюгского городского поселения «Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области  на 2018-2022 годы» (далее – Программа) разработана с целью повышения уровня благоустройства территории муниципального образования Пинюгское городское поселение.

Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Пинюгского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства его территории будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные дворовые и общественные территории. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения муниципального образования Пинюгское городское поселение.

Необходимость решения проблемы создания современной городской среды в границах Пинюгского городского поселения программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории Пинюгского городского поселения), требующего единого комплексного подхода, скоординированных совместных решений существующих проблем;

многообразием видов работ и объемами этих работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни людей.

Состояние сферы благоустройства в Пинюгском городском поселении характеризуется  следующими показателями:

| № | Показатель | По состоянию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов на территории поселения, единиц | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество общественных территорий всего, единиц | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 0 | 0 | 0 |

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О "Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года". Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  - - повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области;

  - - повысить уровень благоустройства общественных территорий пгт Пинюг муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;

- количество благоустроенных общественных  территорий.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы приведены в Приложении № 1.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы являются отчетные данные муниципального образования.

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 100%;

за период 2018 - 2022 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 3 единицы,

количество благоустроенных общественных территорий составит 7 единиц.

Срок реализации Государственной программы - 2018 - 2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основных мероприятий:

-  проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий;

- проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Пинюгского городского поселения;

- организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках мероприятия «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий» в целях благоустройства дворовых и общественных территорий будут проводиться обследования физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым Правительством Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, будут включаться в Программу.

В рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусмотрены следующие перечни работ:

1) минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов (тротуаров);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

2) дополнительный перечень видов работ:

- оборудование детских площадок либо установка отдельных элементов;

- оборудование спортивных площадок либо установка отдельных элементов;

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО;

- обустройство автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- устройство пандусов;

- иные виды работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, исходя из минимального перечня, представлен в Приложении №5.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на территории муниципального образования представлены в Приложении № 6.

При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пинюгского городского поселения определяются следующие формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;

- уборка мусора.

Финансового участия собственников помещений многоквартирного дома при выполнении минимального перечня работ не предусмотрено.

При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пинюгского городского поселения определяются следующие формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;

- уборка мусора;

- озеленение (устройство клумб, высадка растений, вырубка старого кустарника, деревьев);

- работы по окраске элементов благоустройства (в случае необходимости).

Формой финансового участия заинтересованных лиц, организаций в случае выполнения работ из дополнительного перечня будет являться единовременная целевая плата с собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме. Минимальная доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома  - не менее 5 % от общей стоимости работ из дополнительного перечня. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в благоустройстве дворовой территории, имеют право на предоставление спонсорской помощи. Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, спонсорской помощи, учет и расходование поступающих сумм осуществляется на основании Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение № 7).

Порядок включения дворовых территорий в Программу, Порядок включения общественной территории в Программу,  утверждены постановлением Администрации Пинюгского городского поселения от 25 октября 2017 г. № 62. Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий приведен в Приложении № 8.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утвержден в Приложении №3. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, утвержден в Приложении №4.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования Пинюгского городское поселение, должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях реализации мероприятия по организации общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также в целях осуществления контроля и координации реализации Программы создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, инициативных жителей поселения для комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Организация деятельности общественной комиссии, а также принципы организации участия граждан и организаций в общественном обсуждении проекта Программы регламентированы Порядком общественного обсуждения проекта Программы. Состав общественной комиссии и Порядок общественного обсуждения утверждены постановлением Администрации Пинюгского городского поселения от 25.10.2017 г. № 62.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы будет осуществлено за счет предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов, а также за счет

средств  бюджета Пинюгского городского поселения и внебюджетных источников.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Пинюгского городскому поселению на поддержку муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» на основании соглашения.

Внебюджетными источниками будут являться средства заинтересованных лиц в случае выполнения работ по благоустройству из дополнительного перечня.

Общий объем финансирования Программы составляет 4443,4 тыс. рублей, в том числе:  за счет областного бюджета – 4395,0 тыс. рублей, за счет средств поселения – 48,4тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 2.

5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками.

| № п/п | Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- |
| Внутренние риски |  |  |
| 1 | Отсутствие предложений заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. |
| 2 | Несвоевременное освоение средств на благоустройство дворовых и общественных территорий поселения, а также несвоевременное принятие муниципальной программы и формирование перечня мероприятий | 1. Формирование четкого плана реализации муниципальной программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. 2. Создание системы контроля за исполнением муниципальной программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного плана и устранять их. |
| Внешние риски |  |  |
| 1 | Отсутствие софинансирования мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения Программы с дальнейшим пересмотром мероприятий Программы. Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в Программу с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей эффективности Программы. Приостановка реализации Программы |

6. Система управления реализацией Программы.

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области. Администрация Пинюгского городского поселения разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

Администрация Пинюгского городского поселения обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Пинюгского городского поселения, а также общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации Пинюгского городского поселения от 25.10.2017 № 62.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

С

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование Программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области" на 2018 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 33,33 | 66,66 | 100 | - |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |

Приложение №2

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| N п/п | Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | Муниципальная программа | "Формирование современной городской среды муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области" на 2018 - 2022 годы» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 998,0 | 1398,0 | 1900,0 | 99,0 | 4395,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 11,0 | 15,4 | 20,9 | 1,1 | 48,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Отдельное мероприятие | "Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства" | не требуется | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Отдельное мероприятие | «Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Пинюгского городского поселения» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 998,0 | 1398,0 | 1900,0 | 99,0 | 4395,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 11,0 | 15,4 | 20,9 | 1,1 | 48,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отдельное мероприятие | "Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | не требуется | x | x | x | x | x | x |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования

Приложение № 3

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах.

| №№ | Адреса многоквартирных домов, которые охватывает дворовая территория | Планируемые виды работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из минимального перечня | из дополнительного перечня |
| 1 | пгт Пинюг. ул. Трактовая, 15 | Установка 2 светильников, 2 скамеек, 2 урн |  |
| 2 | пгт Пинюг. ул. Кирова, 13 | Установка 1 светильника, 1 скамьи, 2 урн |  |
| 3 | пгт Пинюг. ул. 7-го съезда Советов, 40 | Установка 1 светильника, 1 скамьи, 2 урн |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству  в 2018-2022 годах.

| №№ | Наименование и адреса общественных территорий | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная площадь | Установка автобусной остановки, строительство сцены для проведения общепоселковых мероприятий, обустройство катка, установка 2 светильников |
| 2 | Парк | Ограждение территории парка, установка 2 светильников, 4 скамеек, 4 урн |
| 3 | Стадион ул. 7-го съезда Советов | Ремонт раздевалки, установка 2 трибун, установка игрового оборудования (качели) |
| 4 | Стадион ул. Тестова | Установка спортивного оборудования (футбольные ворота, обустройство волейбольной площадки), установка 2 скамеек, 3 светильников |
| 5 | Спортивная площадка ул. Школьная | Ремонт ограждения, установка 2 светильников, строительство трибуны |
| 6 | Территория у МКУК «ДК пгт Пинюг» | Ограждение территории, установка 10 скамеек, 10 урн |
| 7 | Кладбище | Ограждение территории кладбища |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предполагаемых к размещению на дворовой территории

исходя из минимального перечня.

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн

Приложение № 6

к муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на территории муниципального образования Пинюгское городское поселение.

| №№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Усредненная стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров | м2 | 1800,0 руб |
| 2 | Освещение дворовой территории | 1 дворовая территория | 42235,0 руб |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 12270,0 руб |
| 4 | Установка урн | шт. | 4090,0 руб |
| Дополнительный перечень |  |  |  |
| 5 | Контейнерная площадка с ограждением | шт. | 38550,0 руб |
| 6 | Детская площадка с 6 элементами | шт. | 330000,0 руб |
| 7 | Озеленение | м2 | 340,0 руб |

Усредненная стоимость видов работ определяется с учетом сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня

работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования

Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, спонсоров (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пинюгского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, не входящий в минимальный перечень;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ по благоустройству дворовых территорий Пинюгского городского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пинюгского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц, спонсоров в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Пинюгского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Пинюгского городского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию Пинюгского городского поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Пинюгского городского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Пинюгского городского поселения.

  - После утверждения дизайн-проекта и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация Пинюгского городского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом  и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Администрация Пинюгского городского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация Пинюгского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Пинюгского городского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

- Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Пинюгского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2.  Администрация Пинюгского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 8

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории  Пинюгского городского поселения Подосиновского района

Кировской области на 2018-2022 годы.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории Пинюгского городского поселения  Подосиновского района Кировской области (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Пинюгского городского поселения совместно с сектором по вопросам градостроительства Администрации Подосиновского района (далее - уполномоченные органы).

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в Администрацию Пинюгского городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Пинюгского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной  комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной  комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.