| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.11.2022 |  | № | 269 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся в собственности Муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся в собственности  Муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на 2023-2025 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Подосиновского района Кировской области по адресу https://podosadm-r43.gosuslugi.ru.

Глава Подосиновского района    С.П. Синицын

Приложение

к постановлению

Администрации

Подосиновского  района

От 07.11.2022 № 269

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по сносу ветхих нежилых зданий, находящихся в собственности  Муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на 2023-2025 годы

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снос здания корпуса № 2 (неврология, хирургия) по адресу: Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновский район, Кировская область | 31.12.2023 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации района |
| 2. | Снос здания лечебного корпуса по адресу: Больничный городок, пгт Подосиновец, Подосиновский район, Кировская область | 31.12.2023 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации района |

_____________