**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2024 |  | № | 39 |
| пгт Подосиновец | | | |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана проведения лесоустройства на землях населенных пунктов в границах сельских поселений Подосиновского муниципального района Кировской области, и занятых городскими лесами** |

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2022 № 166 «О подготовке и утверждении плана проведения лесоустройства» (вместе с «Правилами подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства»), Уставом муниципального образования Кировской области, Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения лесоустройства на землях населенных пунктов, в границах сельских поселений Подосиновского муниципального района Кировской области, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подосиновского района Кировской области по адресу <https://podosadm-r43.gosuslugi.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Подосиновского района Д.В. Копосов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Подосиновского района

от 19.03.2024 № 39

**План проведения лесоустройства**

**на землях населенных пунктов, в границах сельских поселений Подосиновского муниципального района Кировской области,**

1. Местоположение и наименование объекта лесоустройства – Кировская область, лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов, в границах сельских поселений Подосиновского муниципального района Кировской области;
2. Площадь объекта лесоустройства составляет 115238,0 кв. метров (11,5238 га);
3. Год проведения мероприятий по лесоустройству в отношении объекта лесоустройства – 2024 год;
4. Перечень мероприятий по лесоустройству в отношении объекта лесоустройства предусмотренных частью 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование мероприятий | Период проведения |
| 1. | Проектирование лесничества | Май-октябрь 2024 года |
| 2. | Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов | Июнь-сентябрь 2024 года |
| 3. | Закрепление на местности местоположения границ лесничества (без деления на участковые лесничества) и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, а также особо защитные участки лесов (в соответствии с частью 6 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации местоположение границ может быть указано на лесных картах) | Июнь-сентябрь 2024 года |
| 4. | Таксация лесов | Июнь-сентябрь 2024 года |
| 5. | Проектирование мероприятий по сохранению лесов | Май-октябрь 2024 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_