АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.04.2023 |  | № | 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 223

Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 223 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Подосиновского  района от 07.02.2014  № 45, от 18.11.2014 № 307,  30.12.2014   №  387,   15.12.2015  № 399, 30.12.2015 № 456, 11.03.2016 № 60, 04.05.2016 № 108, 16.05.2016 № 113, 05.07.2016 № 167, 16.12.2016 № 339, 17.04.2017 № 71, 13.06.2017 № 137, 21.11.2017 № 254, 21.12.2017 № 269, 26.02.2018 № 30, 17.04.2018 № 51, 07.12.2018 № 248, 29.12.2018 № 280, 15.04.2019 № 102, 20.06.2019 № 159, 13.09.2019 № 210, 03.10.2019 № 240, 08.11.2019 № 269, 24.12.2019, № 298, 11.03.2020 № 36, 25.05.2020 № 90, 21.09.2020 № 169, 28.12.2020 № 270, 25.03.2021 № 54, 20.10.2021 № 184, от 07.12.2021 № 222, от 28.12.2021 №248, от 25.03.2022 № 61, от 12.08.2022 № 180, от 18.08.2022 № 183, от 21.10.2022 № 255, от 30.12.2022 № 342, от 10.03.2023 № 53, от 14.03.2023 № 55), утвердив изменения в муниципальной программе Подосиновского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Подосиновского района по адресу https://podosadm-r43.gosuslugi.ru.

Первый заместитель

главы Администрации

Подосиновского района           Е.В. Терентьева

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации

Подосиновского района

от 13.04.2023  №  88

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе Подосиновского района

«Развитие транспортной системы»

1. В паспорте программы   раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы», изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1)содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 247,287 км, ежегодно; 2)ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,363 км к концу 2025 года; 3)ремонт мостов на автодорогах общего пользования местного значения – 0 п.м. к концу 2025 года; 4)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 97% к концу 2025 года; 5)доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 3% ежегодно; 6)прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием - 4 единицы |
| --- | --- |

2. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя, наименование муниципальных образований | Ед. изм. | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно | км | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 309,094 | 309,094 | 309,094 | 309,094 | 248,039 | 247,287 | 247,287 | 247,287 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,6 | 4,8 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт автомобильных мостов на автодорогах общего пользования местного значения | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц населенных пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение № 2

к муниципальной программе                                   Подосиновского района «Развитие  транспортной системы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Задачи, наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по Программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | УВЖО |
| 1 | Задача. Развитие дорожного хозяйства | областной | 427 995,593 | 21 006,070 | 22 877,750 | 40 879,480 | 35 757,420 | 47 374,410 | 33 871,156 | 41 884,730 | 29 776,577 | 26 192,000 | 73 421,00 | 28 121,000 | 26 834,000 | УВЖО |
|  |  | районный | 80 509,109 | 3 773,810 | 1 274,990 | 8 371,290 | 7 569,690 | 8 826,704 | 7 973,934 | 9 916,055 | 6 099,690 | 6 330,346 | 9564,200 | 5 258,400 | 5 550,000 |  |
|  |  | всего | 508 504,702 | 24 779,880 | 24 152,740 | 49 250,770 | 43 327,110 | 56 201,114 | 41 845,090 | 51 800,785 | 35 876,267 | 32 522,346 | 82 985,200 | 33 379,400 | 32 384,000 |  |
| 1.1 | Содержание автодорог | областной | 310 027,80 | 17 655,000 | 22 036,800 | 22 683,000 | 24 624,000 | 27 258,000 | 26 641,000 | 29 056,000 | 29 576,000 | 26 192,000 | 29 351,00 | 28 121,000 | 26 834,000 | УВЖО |
|  |  | районный | 25 796,454 | 930,370 | 1 176,490 | 1 219,270 | 3 739,000 | 1 443,620 | 1 409,030 | 1 817,277 | 5 712,690 | 3 911,487 | 1 544,80 | 1 480,100 | 1 412,320 |  |
|  |  | всего | 335 824,254 | 18 585,370 | 23 213,290 | 23 902,270 | 28 363,000 | 28 701,620 | 28 050,030 | 30 873,277 | 35 288,690 | 30 103,487 | 30 895,80 | 29 601,100 | 28 246,320 |  |
| 1.2 | Дополнительные объемы по содержанию автодорог | областной | 11 335,000 | 2 337,000 | 0,000 | 960,000 | 3 956,000 | 1 792,000 | 2 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 30 341,909 | 2 140,540 | 0,000 | 3 212,060 | 227,690 | 4 595,910 | 2 134,687 | 4 600,842 | 0,000 | 0,000 | 5 514,200 | 3 778,300 | 4 137,680 |  |
|  |  | всего | 41 676,909 | 4 477,540 | 0,000 | 4 172,060 | 4 183,690 | 6 387,910 | 4 424,687 | 4 600,842 | 0,000 | 0,000 | 5 514,200 | 3 778,300 | 4 137,680 |  |
| 1.3 | Ремонт деревянного моста через реку Пушма на автомобильной дороге Скрябино-Пинюг | областной | 1 014,070 | 1 014,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 014,070 | 1 014,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
| 1.4 | Разработка проекта дислокации дорожных знаков и разметки, проекта КСОДД | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | районный | 512,500 | 314,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | всего | 512,500 | 314,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.5 | Обследование мостов | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 378,170 | 98,000 | 0,000 | 180,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 378,170 | 98,000 | 0,000 | 180,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.6 | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 090,400 | 215,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 300,00 | 175,00 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 090,400 | 215,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 300,00 | 175,00 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.7 | Приобретение, строительство, ремонт автопавильонов | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 214,520 | 75,000 | 0,000 | 39,520 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 214,520 | 75,000 | 0,000 | 39,520 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.8 | Паспортизация автодорог | областной | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 021,830 | 0,000 | 0,000 | 21,830 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 416,830 | 0,000 | 0,000 | 416,830 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.9 | Субсидия поселениям на дорожную деятельность | областной | 31 636,360 | 0,000 | 840,950 | 3 000,000 | 0,000 | 15 683,410 | 0,000 | 12 112,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 10 716,259 | 0,000 | 0,000 | 1 829,400 | 1 840,000 | 760,000 | 1 388,000 | 3 000,000 | 0,000 | 1288,859 | 610,00 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 42 352,619 | 0,000 | 840,950 | 4 829,400 | 1 840,000 | 16 443,410 | 1 388,000 | 15 112,000 | 0,000 | 1288,859 | 610,00 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.10 | Разработка проектной документации на ремонт мостов через реку Пушму (корректировка) | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 5 325,500 | 0,000 | 98,500 | 500,000 | 1 763,000 | 1 734,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 5 325,500 | 0,000 | 98,500 | 500,000 | 1 763,000 | 1 734,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.11 | Ремонт моста через реку Пушму на автомобильной дороге Подосиновец-Ровдино-Страшково и стройконтроль | областной | 13 841,480 | 0,000 | 0,000 | 13 841,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 033,320 | 0,000 | 0,000 | 1 033,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 14 874,800 | 0,000 | 0,000 | 14 874,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.12 | Работы по землеустройству и межеванию земельных участков | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УМИ и ЗР |
|  |  | районный | 3 021,950 | 0,000 | 0,000 | 335,720 | 0,000 | 152,230 | 200,000 | 270,000 | 189,000 | 600,000 | 1 275,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 3 021,950 | 0,000 | 0,000 | 335,720 | 0,000 | 152,230 | 200,000 | 270,000 | 189,000 | 600,000 | 1 275,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.13 | Исполнение обязательств, возникших из соглашений предыдущего финансового года | областной | 11 316,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 177,420 | 2 641,000 | 581,000 | 716,730 | 200,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 178,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,944 | 0,000 | 37,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 11 495,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 177,420 | 2 781,944 | 581,000 | 754,453 | 200,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильных дорог, в т.ч: | областной | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.14.1 | Ремонт участка автомобильной дороги Подосиновец-Шолга-гр. Вологодской области | областной | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.15 | Ремонт водопропускных труб | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.16 | Ремонт моста через р. Пушма на 3+800 км автомобильной дороги к д. Лодейно | Областной | 44 070,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 070,000 | 0,00 |  | УВЖО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Районный | 445,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,200 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 44 515,200 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 515,200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача. Развитие автомобильного транспорта | областной | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 36 831,521 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 3 688,300 | 6 200,000 | 5 850,001 | 4 474,520 | 4 500,000 | 4 500,000 | 1 700,00 |  |
|  |  | всего | 38 461,621 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 3 688,300 | 6 200,000 | 5 850,001 | 6 104,620 | 4 500,000 | 4 500,000 | 1 700,00 |  |
| 2.1 | Оплата работ по перевозке пассажиров и багажа | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 19 966,94 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 1 440,200 | 3 500,000 | 3 308,04 | 4 000,000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | всего | 19 966,94 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 1 440,200 | 3 500,000 | 3 308,040 | 4 000,000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| 2.2 | Субсидия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом | областной | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 16 864,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 248,100 | 2 700,000 | 2 541,961 | 474,520 | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | всего | 18 494,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 248,100 | 2 700,000 | 2 541,961 | 2 104,620 | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 100,00 |  |
|  | Итого по программе | областной | 429 625,693 | 21 006,070 | 22 877,750 | 40 879,480 | 35 757,420 | 47 374,410 | 33 871,156 | 41 884,730 | 29 776,577 | 27 822,100 | 73 421,00 | 28 121,00 | 26 834,000 |  |
|  |  | районный | 117 340,63 | 5 236,810 | 2 340,690 | 9 771,290 | 7 869,690 | 10 516,704 | 11 662,234 | 16 116,055 | 11 949,691 | 10 804,866 | 14 064,200 | 9 758,400 | 7 250,00 |  |
|  |  | всего | 546 966,323 | 26 242,880 | 25 218,440 | 50 650,770 | 43 627,110 | 57 891,114 | 45 533,390 | 58 000,785 | 41 726,268 | 38 626,966 | 87 485,200 | 37 879,400 | 34 084,000 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе                                   Подосиновского района «Развитие  транспортной системы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Задачи, наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по Программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | УВЖО |
| 1 | Задача. Развитие дорожного хозяйства | областной | 427 995,593 | 21 006,070 | 22 877,750 | 40 879,480 | 35 757,420 | 47 374,410 | 33 871,156 | 41 884,730 | 29 776,577 | 26 192,000 | 73 421,00 | 28 121,000 | 26 834,000 | УВЖО |
|  |  | районный | 80 509,109 | 3 773,810 | 1 274,990 | 8 371,290 | 7 569,690 | 8 826,704 | 7 973,934 | 9 916,055 | 6 099,690 | 6 330,346 | 9 564,200 | 5 258,400 | 5 550,000 |  |
|  |  | всего | 508 504,702 | 24 779,880 | 24 152,740 | 49 250,770 | 43 327,110 | 56 201,114 | 41 845,090 | 51 800,785 | 35 876,267 | 32 522,346 | 82 985,200 | 33 379,400 | 32 384,000 |  |
| 1.1 | Содержание автодорог | областной | 310 027,80 | 17 655,000 | 22 036,800 | 22 683,000 | 24 624,000 | 27 258,000 | 26 641,000 | 29 056,000 | 29 576,000 | 26 192,000 | 29 351,00 | 28 121,000 | 26 834,000 | УВЖО |
|  |  | районный | 25 796,454 | 930,370 | 1 176,490 | 1 219,270 | 3 739,000 | 1 443,620 | 1 409,030 | 1 817,277 | 5 712,690 | 3 911,487 | 1 544,80 | 1 480,100 | 1 412,320 |  |
|  |  | всего | 335 824,254 | 18 585,370 | 23 213,290 | 23 902,270 | 28 363,000 | 28 701,620 | 28 050,030 | 30 873,277 | 35 288,690 | 30 103,487 | 30 895,80 | 29 601,100 | 28 246,320 |  |
| 1.2 | Дополнительные объемы по содержанию автодорог | областной | 11 335,000 | 2 337,000 | 0,000 | 960,000 | 3 956,000 | 1 792,000 | 2 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 30 951,909 | 2 140,540 | 0,000 | 3 212,060 | 227,690 | 4 595,910 | 2 134,687 | 4 600,842 | 0,000 | 0,000 | 6 124,200 | 3 778,300 | 4 137,680 |  |
|  |  | всего | 42 286,909 | 4 477,540 | 0,000 | 4 172,060 | 4 183,690 | 6 387,910 | 4 424,687 | 4 600,842 | 0,000 | 0,000 | 6 124,200 | 3 778,300 | 4 137,680 |  |
| 1.3 | Ремонт деревянного моста через реку Пушма на автомобильной дороге Скрябино-Пинюг | областной | 1 014,070 | 1 014,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 014,070 | 1 014,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
| 1.4 | Разработка проекта дислокации дорожных знаков и разметки, проекта КСОДД | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | районный | 512,500 | 314,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | всего | 512,500 | 314,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.5 | Обследование мостов | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 378,170 | 98,000 | 0,000 | 180,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 378,170 | 98,000 | 0,000 | 180,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.6 | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 090,400 | 215,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 300,00 | 175,00 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 090,400 | 215,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 300,00 | 175,00 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.7 | Приобретение, строительство, ремонт автопавильонов | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 214,520 | 75,000 | 0,000 | 39,520 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 214,520 | 75,000 | 0,000 | 39,520 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.8 | Паспортизация автодорог | областной | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 021,830 | 0,000 | 0,000 | 21,830 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 416,830 | 0,000 | 0,000 | 416,830 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.9 | Субсидия поселениям на дорожную деятельность | областной | 31 636,360 | 0,000 | 840,950 | 3 000,000 | 0,000 | 15 683,410 | 0,000 | 12 112,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 10 106,259 | 0,000 | 0,000 | 1 829,400 | 1 840,000 | 760,000 | 1 388,000 | 3 000,000 | 0,000 | 1288,859 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 41 742,619 | 0,000 | 840,950 | 4 829,400 | 1 840,000 | 16 443,410 | 1 388,000 | 15 112,000 | 0,000 | 1288,859 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.10 | Разработка проектной документации на ремонт мостов через реку Пушму (корректировка) | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 5 325,500 | 0,000 | 98,500 | 500,000 | 1 763,000 | 1 734,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 5 325,500 | 0,000 | 98,500 | 500,000 | 1 763,000 | 1 734,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.11 | Ремонт моста через реку Пушму на автомобильной дороге Подосиновец-Ровдино-Страшково и стройконтроль | областной | 13 841,480 | 0,000 | 0,000 | 13 841,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 1 033,320 | 0,000 | 0,000 | 1 033,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 14 874,800 | 0,000 | 0,000 | 14 874,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.12 | Работы по землеустройству и межеванию земельных участков | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УМИ и ЗР |
|  |  | районный | 3 021,950 | 0,000 | 0,000 | 335,720 | 0,000 | 152,230 | 200,000 | 270,000 | 189,000 | 600,000 | 1 275,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 3 021,950 | 0,000 | 0,000 | 335,720 | 0,000 | 152,230 | 200,000 | 270,000 | 189,000 | 600,000 | 1 275,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.13 | Исполнение обязательств, возникших из соглашений предыдущего финансового года | областной | 11 316,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 177,420 | 2 641,000 | 581,000 | 716,730 | 200,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 178,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,944 | 0,000 | 37,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 11 495,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 177,420 | 2 781,944 | 581,000 | 754,453 | 200,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильных дорог, в т.ч: | областной | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.14.1 | Ремонт участка автомобильной дороги Подосиновец-Шолга-гр. Вологодской области | областной | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 359,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 701,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.15 | Ремонт водопропускных труб | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.16 | Ремонт моста через р. Пушма на 3+800 км автомобильной дороги к д. Лодейно | Областной | 44 070,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 070,000 | 0,00 |  | УВЖО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Районный | 445,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,200 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Всего | 44 515,200 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 515,200 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача. Развитие автомобильного транспорта | областной | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 36 831,521 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 3 688,300 | 6 200,000 | 5 850,001 | 4 474,520 | 4 500,000 | 4 500,000 | 1 700,00 |  |
|  |  | всего | 38 461,621 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 3 688,300 | 6 200,000 | 5 850,001 | 6 104,620 | 4 500,000 | 4 500,000 | 1 700,00 |  |
| 2.1 | Оплата работ по перевозке пассажиров и багажа | областной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 19 966,94 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 1 440,200 | 3 500,000 | 3 308,04 | 4 000,000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | всего | 19 966,94 | 1 463,000 | 1 065,700 | 1 400,000 | 300,000 | 1 690,000 | 1 440,200 | 3 500,000 | 3 308,040 | 4 000,000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| 2.2 | Субсидия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом | областной | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 630,100 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | УВЖО |
|  |  | районный | 16 864,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 248,100 | 2 700,000 | 2 541,961 | 474,520 | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | всего | 18 494,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 248,100 | 2 700,000 | 2 541,961 | 2 104,620 | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 100,00 |  |
|  | Итого по программе | областной | 429 625,693 | 21 006,070 | 22 877,750 | 40 879,480 | 35 757,420 | 47 374,410 | 33 871,156 | 41 884,730 | 29 776,577 | 27 822,100 | 73 421,00 | 28 121,00 | 26 834,000 |  |
|  |  | районный | 117 340,63 | 5 236,810 | 2 340,690 | 9 771,290 | 7 869,690 | 10 516,704 | 11 662,234 | 16 116,055 | 11 949,691 | 10 804,866 | 14 064,200 | 9 758,400 | 7 250,00 |  |
|  |  | всего | 546 966,323 | 26 242,880 | 25 218,440 | 50 650,770 | 43 627,110 | 57 891,114 | 45 533,390 | 58 000,785 | 41 726,268 | 38 626,966 | 87 485,200 | 37 879,400 | 34 084,000 |  |

____

_____