ИНФОРМАЦИЯ

 по устранению выявленных нарушений по результатам проверки законности и результативности использования муниципальным образованием Подосиновский муниципальный район средств областного и местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы»

На основании п. 3 раздела 2 плана работы контрольно-счётной комиссии Подосиновского района, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Подосиновского муниципального района от 23.12.2016 г. № 07 (с изменениями) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования муниципальным образованием Подосиновский муниципальный район средств областного и местного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы».

В ходе проведённого мероприятия выявлены отдельные нарушения и недостатки.

1.Управлением по вопросам жизнеобеспечения администрации Подосиновского района (Дурягин И.С.), как уполномоченной структурой, не приняты меры по исполнению постановления Администрации Подосиновского района от 12.04.2010 № 32 и постановления Администрации Подосиновского района от 21.03.2017 № 50 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Подосиновского района Кировской области в весенний период 2017 года» в части осуществления проверки соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых параметров транспортных средств и взимания платы за возмещение вреда.

 2. Расчет стоимости и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Подосиновского района на дату проведения контрольного мероприятия не утверждены.

 3. В нарушение ст. 13.1. п.2. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) администрацией района не принят муниципальный правовой акт определяющий порядок муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

 4.В нарушение части 10 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ нормативный правовой акт по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения отсутствует.

 5.В нарушение п. 2.8.3 Порядка содержания и ремонта дорог по состоянию на 01.11.2017г. заместителем главы администрации района проект годового плана (перечня) работ на очередной финансовый год (2018г.) не подписан, не согласован с финансовым управлением и не представлен для рассмотрения главе администрации (срок до 30 сентября).

6.В представленной статистической отчетности по форме 3-ДГ (мо) по состоянию на 1 января 2016г. и 1 января 2017г. строка 106 (протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям и грунтовым) не заполняется, что говорит о не достоверном представлении статистической информации.

7. При осмотре принятых по акту весов выявлено отсутствие в поставленном товаре пандусов для заезда на платформу (техническим заданием предусмотрено наличие пандусов для каждой платформы).

Муниципальное имущество - весы автомобильные, платформенные для измерения осевых нагрузок, приобретенные 27 апреля т. г. не используются в течение семи месяцев.

Денежные средства в сумме 336 917,0 рублей, потраченные на покупку весов, на основании ст. 34 БК РФ, оцениваются как не эффективные расходы

8.При заключении муниципального контракта администрацией района допущено нарушение ст. 96 п.6, ст. 37 п. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ (редакция от 28.12.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.9.1.1. муниципального контракта «по разработке проектной документации на ремонт временного наплавного моста через реку Пушма».

На основании изложенного и руководствуясь актом от 26.10.2017, Положением о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район, в целях устранения отмеченных нарушений и недостатков, и недопущения их впредь в адрес Главы Подосиновского района направлено представление.

Информация об итогах контрольного мероприятия направлена Депутатам Подосиновской районной Думы, прокуратуру Подосиновского района.